# Закон Краснодарского края от 25 июля 2007 г. N 1297-КЗ
"О краевой целевой программе "Газификация Краснодарского края"
на 2007 - 2011 годы"

# Принят Законодательным Собранием Краснодарского края
11 июля 2007 года

Статья 1

Утвердить краевую целевую программу "Газификация Краснодарского края" на 2007 - 2011 годы ( прилагается).

Статья 2

Администрации Краснодарского края предусмотреть средства для реализации  краевой целевой программы "Газификация Краснодарского края" на 2007 - 2011 годы при разработке проектов закона Краснодарского края о краевом бюджете на 2008 - 2011 годы.

Статья 3

Администрации Краснодарского края один раз в полугодие представлять в Законодательное Собрание Краснодарского края отчет о ходе выполнения  краевой целевой программы "Газификация Краснодарского края" на 2007 - 2011 годы.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу со дня вступления в силу закона Краснодарского края о внесении изменений в Закон Краснодарского края "О краевом бюджете на 2007 год", предусматривающего соответствующие средства на его реализацию.

Глава администрации

| Краснодарского края | А.Н. Ткачев |
| --- | --- |

г. Краснодар

25 июля 2007 года

N 1297-КЗ

Приложение

к  Закону Краснодарского края

"О краевой целевой программе

"Газификация Краснодарского

края" на 2007 - 2011 годы"

# Краевая целевая программа
"Газификация Краснодарского края" на 2007 - 2011 годы

# Паспорт краевой целевой программы
"Газификация Краснодарского края" на 2007 - 2011 годы

Наименование программы     краевая  целевая  программа  "Газификация

Краснодарского края"  на 2007 - 2011 годы

(далее - Программа)

Основание для разработки   Закон  Краснодарского  края  от 4 февраля

Программы                  2002 года N 437-КЗ "О бюджетном устройст-

ве  и  бюджетном процессе в Краснодарском

крае"

Закон  Краснодарского  края  от  10  июля

2001 года  N 384-КЗ  "О  прогнозировании,

индикативном  планировании  и  программах

социально-экономического развития Красно-

дарского края"

Заказчик Программы         администрация Краснодарского края

Разработчики Программы     департамент  по вопросам топливно-энерге-

тического комплекса Краснодарского края

Координатор Программы      департамент  по вопросам топливно-энерге-

тического комплекса Краснодарского края

Исполнители мероприятий    департамент по вопросам  топливно-энерге-

Программы                  тического комплекса Краснодарского края

департамент сельского хозяйства и перера-

батывающей промышленности  Краснодарского

края

органы местного самоуправления -  получа-

тели субсидий (субвенций)

юридические и физические лица, отбираемые

в  соответствии  с законодательством Рос-

сийской Федерации о размещении заказов на

поставки товаров, выполнение работ,  ока-

зание услуг для государственных и муници-

пальных нужд

Цели Программы             улучшение условий быта и производственной

деятельности населения Кубани за счет бо-

лее  полного  обеспечения его природным и

сжиженным газом

реализация комплекса научных,  проектных,

производственно-технических,  организаци-

онных и финансовых  мероприятий,  направ-

ленных  на  ускоренное решение социальной

задачи особой значимости

Задачи программы           создание правовых,  экономических и орга-

низационных  условий для устойчивого раз-

вития   газификации  Краснодарского  края

природным и сжиженным газом

реализация общегосударственной политики в

области  сбережения  газа и повышения эф-

фективности его использования

разработка и внедрение  экономичных,  ре-

сурсосберегающих  технологий и оборудова-

ния

наращивание  темпов  газификации,  макси-

мальная  загрузка  действующих газопрово-

дов-отводов,  газораспределительных стан-

ций (далее - ГРС)

расширение газовых сетей и  систем  газо-

снабжения

создание и отработка инвестиционного  ме-

ханизма,  обеспечивающего устойчивое раз-

витие городских и районных сетей и систем

снабжения потребителей природным газом

формирование условий для стабильного эко-

номического развития и повышения инвести-

ционной  привлекательности Кубани посред-

ством создания необходимой  инфраструкту-

ры,   благоприятной  среды  для  развития

предпринимательской деятельности и  улуч-

шения  инвестиционного климата в реализа-

ции проектов,  обеспечивающих  достижение

устойчивых темпов  развития экономики му-

ниципальных районов,  городских  округов,

сельских и городских поселений, роста до-

ходов местных бюджетов, повышения жизнен-

ного уровня населения

Сроки реализации Програм-  2007 - 2011 годы

мы

Объемы и источники финан-  общий  объем  финансирования  Программы -

сирования Программы        5400,100 млн. рублей, из них:

3506,302 млн. рублей -  средства краевого

бюджета

1403,866 млн. рублей -  средства бюджетов

муниципальных образований

489,932 млн. рублей - средства внебюджет-

ных источников

Ожидаемые результаты реа-  рост  среднекраевого  уровня  газификации

лизации Программы          более чем на 7,02 процента

строительство 2323,7 километров  газопро-

водов

газификация 134000 квартир

улучшение  условий  труда  и  быта  более

500 тысяч граждан края

привлечение  в  консолидированный  бюджет

Краснодарского  края  не  менее  150 млн.

рублей

Организация контроля за    администрация Краснодарского края

выполнением Программы      Законодательное  Собрание  Краснодарского

края

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов, самым эффективным и экономичным из которых является газ, все более актуальными становятся вопросы газоснабжения населения, социальной сферы, народного хозяйства.

Федеральный закон от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" определяет правовые, экономические и организационные основы отношений в области газоснабжения в Российской Федерации и направлен на удовлетворение потребностей государства в стратегическом виде энергетических ресурсов.

Названный Федеральный закон основывается на положениях Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми вопросы, касающиеся федеральных энергетических систем, правовых основ единого рынка, основ ценовой политики, безопасности Российской Федерации, относятся к предметам ведения Российской Федерации.

Законодательное и нормативно-правовое регулирование газоснабжения в Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах", Федеральном законе от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях", Федеральном законе от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации".

В целях обеспечения единого подхода к решению вопросов, касающихся газоснабжения в Российской Федерации, со стороны органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций, осуществляющих газоснабжение в Российской Федерации, устанавливаются следующие принципы государственной политики в указанной области:

государственная поддержка развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики Российской Федерации с учетом промышленной и экологической безопасности;

государственное регулирование рационального использования запасов газа, особенно запасов газа, имеющих стратегическое значение;

повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации;

определение основ ценовой политики в отношении газа;

создание условий для широкого использования газа в качестве моторного топлива и сырья для химической промышленности Российской Федерации;

обеспечение надежной сырьевой базы добычи газа;

обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации.

Единая система газоснабжения представляет собой имущественный производственный комплекс, который состоит из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставок газа.

В крае эксплуатируются 35204 километра распределительных и около 5 тысяч километров магистральных газопроводов, 172 газораспределительных станции (в том числе 17 ведомственных, не являющихся собственностью ОАО "Газпром"), 67 тысяч газорегуляторных пунктов, 1584983 газифицированных, в том числе сжиженным газом, квартиры, более 14 тысяч промышленных, сельскохозяйственных предприятий и коммунально-бытовых объектов. Общий объем поставок природного газа потребителям Краснодарского края составляет 8,5 миллиарда куб. метров в год. Рост темпов газификации непременно приведет к значительному увеличению годового объема потребления газа, которое может возрасти в ближайшие годы на 4,3 миллиарда куб. метров в год. На долю населения приходится 3,4 миллиарда куб. метров газа. В осенне-зимний период используется около 70 процентов годового расхода газа.

Работу газового комплекса Кубани обеспечивают предприятия газовой отрасли, дислоцирующиеся на территории Краснодарского края, - ООО "Кубаньгазпром" (20 структурных подразделений), ООО "Краснодаррегионгаз", ОАО "Краснодаркрайгаз", ОАО "Кубаньгаз" и 14 независимых газораспределительных организаций (далее - ГРО).

Общий уровень газификации Краснодарского края на 1 января 2007 года составляет 83,3 процента, в том числе природным газом - 66,8 процента, уровень газификации села - около 40 процентов. Из 1762 населенных пунктов Краснодарского края газифицировано природным газом 561.

Сведения по газификации муниципальных образований Краснодарского края на 1 января 2007 года

───┬────────────────────────┬───────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────┬──────────────

N │      Наименование      │Числен-│Протяжен-│Кол-во │Кол-во │Процент│Природный газ │Сжиженный газ

п/п│      муниципальных     │ ность │  ность  │квартир│газифи-│газифи-├───────┬──────┼───────┬──────

│       образований      │населе-│ газопро-│       │ циро- │ кации │Кол-во │в про-│Кол-во │в про-

│                        │  ния  │  водов  │       │ванных │квартир│квартир│центах│квартир│центах

│                        │       │         │       │квартир│       │       │      │       │

│                        │       │         │       │природ-│       │       │      │       │

│                        │       │         │       │ ным и │       │       │      │       │

│                        │       │         │       │сжижен-│       │       │      │       │

│                        │       │         │       │ным га-│       │       │      │       │

│                        │       │         │       │  зом  │       │       │      │       │

───┼────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────

1 │           2            │   3   │    4    │   5   │   6   │   7   │   8   │   9  │   10  │  11

───┼────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────

29 │ Староминский район     │  42630│   218,8 │  14627│  13887│  94,9 │   8983│ 61,4 │  4904 │ 33,5

───┼────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────

Ежегодно в Краснодарском крае газифицируется свыше 19 тысяч квартир, около 100 предприятий и коммунально-бытовых объектов, строится свыше 200 км газопроводов. При увеличении темпов строительства потребуются дополнительные объемы природного газа.

Потребность в природном газе при условии 100-процентной газификации

Краснодарского края

───┬──────────────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────

N │       Наименования       │Фактическое │Дополнительное│ Потребление

п/п│ муниципальных образований│потребление │ потребление  │  природного

│                          │ природного │  природного  │   газа при

│                          │ газа (млн. │  газа (млн.  │100-процентной

│                          │куб. метров)│ куб. метров) │ газификации

│                          │            │              │  края (млн.

│                          │            │              │ куб. метров)

───┼──────────────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────

38 │ Староминский район       │      45    │       45     │       90

С целью обеспечения увеличения объемов поставки природного газа для населения ООО "Кубаньгазпром" необходимо в первую очередь провести реконструкцию и строительство 598 км магистральных газопроводов и 31 газораспределительной станции (далее - ГРС). В то же время недостаточно используются существующие магистральные газопроводы и отводы от них. Так, загрузка газопроводов-отводов не превышает 60 процентов.

Более 200 км незавершенных строительством газопроводов не эксплуатируются, находятся в земле; это, как правило, межпоселковые газопроводы, большая часть из которых не поставлена под защиту. 1201 населенный пункт края не имеет природного газа. Не получило должного развития строительство газопроводов из полиэтиленовых труб.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов газоснабжающих организаций и приводит к дальнейшему снижению надежности работы газовых систем. В результате наблюдается рост не только количества аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и затрат на восстановление основных фондов.

Не получило должного развития инвестирование в основной капитал, газоснабжающие организации не имеют серьезных экономических стимулов к оптимизации затрат, повышению ресурсной эффективности.

Большинство инвестиционных проектов направлены на наращивание мощностей, и меньшее количество - на замену изношенных фондов.

Около 70 процентов организаций, производящих тепловую энергию, не обеспечены средствами измерений расхода газа, соответствующими требованиям Правил учета газа и других нормативных актов в области метрологии, что приводит к искажению достоверности измерений количества расхода газа.

При использовании устаревших приборов учета газа погрешность в измерении объема газа (разбаланс) в отдельных котельных достигает 30 процентов, при этом погрешность измерений на газопроводах низкого давления составляет в среднем 10 процентов, высокого давления - 20 - 30 процентов.

Сдерживающим фактором в развитии газификации Кубани является отсутствие генеральной схемы газификации Краснодарского края, из-за этого невозможно четко сформулировать перспективы развития магистральных сетей и строительства ГРС, заранее, за несколько лет до начала строительства прогнозировать стабильность обеспечения населения, коммунально-бытовых и производственных объектов природным газом или сжиженным газом там, где отсутствует природный газ.

Следует отметить, что дальнейшая газификация зависит от пропускной способности газораспределительных станций Единой системы газоснабжения. В части населенных пунктов муниципальных образований Краснодарского края отсутствуют указанные источники газоснабжения или их пропускная способность не позволяет развивать газификацию. К проблемным газораспределительным станциям следует отнести ГРС п. Мамедова Щель в Туапсинском районе (уровень газификации Туапсинского района - 3,8 процента, что является самым низким показателем в крае), ГРС х. Лазарчук Отрадненского района, ГРС N 6 ВНИИриса и ГРС х. Копанского города Краснодара, ГРС ст-цы Сергиевской Кореновского района, ГРС х. Рогачевского Калининского района.

Обеспечение природным газом городов Сочи, Туапсе и Туапсинского района осуществляется по магистральному газопроводу "Майкоп - Самурская - Сочи", построенному около 30 лет назад. Пропускная способность и техническое состояние газопровода могут обеспечить только половину потребности в природном газе потребителей Черноморского побережья, что сдерживает развитие курортного комплекса Кубани и обеспечение газом планируемых к строительству объектов зимних Олимпийских игр в г. Сочи.

Для повышения надежности газоснабжения курортов Краснодарского края в рамках реализации проекта экспортного газопровода Россия - Турция ("Голубой поток") планировалось строительство газопровода Джубга - Лазаревское - Сочи. Ввод в эксплуатацию газопровода намечался в 2005 году, но до настоящего времени к строительству объекта не приступили. В настоящее время стадию подготовки проект завершил, проходит согласования и экспертизы, начало строительства планируется в 2007 году.

С 1998 года газопровод Лазаревское - Туапсе - Небуг находится в экспериментальной эксплуатации. Срок эксперимента, согласованный с Госгортехнадзором России, закончился в 2003 году. Согласно предписаниям надзорных органов газопровод должен быть введен в промышленную эксплуатацию, но в связи с наличием серьезных технических нарушений на газопроводе это требование не выполнено. Нарушения требований действующих нормативных документов вынуждают органы Ростехнадзора периодически выдавать предписания о прекращении подачи природного газа по газопроводу. По газопроводу "Лазаревское - Туапсе - Небуг" получают природный газ электростанция, социальные объекты, свыше 5 тысяч жителей г. Туапсе и Туапсинского района. Нестабильная ситуация с газоснабжением создает социальную напряженность в муниципальных образованиях края.

Не решен вопрос передачи 15 ведомственных газораспределительных станций на баланс ОАО "Газпром". Следует учитывать, что владельцы ведомственных ГРС не могут содержать их в надлежащем состоянии, а главное, не имеют соответствующих лицензий и аттестованного персонала. Инспекторами Ростехнадзора неоднократно выдавались предписания об остановке деятельности отдельных объектов (Медведовской ГРС, Сергиевской ГРС).

Мероприятия Программы сгруппированы с учетом их функциональной однородности, взаимосвязанности и в соответствии с целями и задачами, на решение которых они направлены.

Природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и наиболее экономичным видом топлива.

Принятие Программы позволит обеспечить рост темпов газификации в Краснодарском крае, ослабить социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации населенных пунктов Кубани будет создана база по снабжению граждан, коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

# 2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является реализация комплекса проектных, производственно-технических, организационных и финансовых мероприятий, направленных на решение социальной задачи - улучшение условий жизни населения края за счет обеспечения его природным газом.

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

разработка и утверждение генеральной схемы газификации Краснодарского края;

формирование тарифной политики, направленной на оптимизацию затрат на поставку природного и сжиженного газа, эксплуатацию и содержание газового оборудования и магистралей, оказание услуг жилищно-коммунальному комплексу, населению и производственной сфере, приведение порядка формирования тарифов в соответствие с федеральным законодательством;

совершенствование тарифной политики в части доведения инвестиционной составляющей в тарифах (амортизации, ремонтного фонда, направляемого на замену изношенных фондов, прибыли на капитализацию) не менее чем до 25 - 30 процентов;

обеспечение надежности и эффективности работы систем газоснабжения населенных пунктов края;

обеспечение финансовой стабилизации газоснабжающих организаций;

проведение реструктуризации и ликвидации дебиторской и кредиторской задолженности;

значительное увеличение средств, выделяемых из бюджетов всех уровней, внебюджетных источников, привлечение кредитных ресурсов в газификацию населенных пунктов, для чего потребуется решение ряда проблем, связанных с повышением привлекательности этой сферы для финансовых институтов и инвесторов;

формирование "бизнес-площадок" в населенных пунктах края для реализации пилотных проектов по внедрению новых технологий и финансовому оздоровлению газоснабжающих организаций;

создание условий для привлечения инвестиций в развитие газового комплекса края;

достижение единого краевого уровня параметров качества обслуживания во всех населенных пунктах;

подготовка квалифицированных специалистов для газового комплекса края;

обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ на объектах газификации и пользования газом;

защита окружающей среды;

обеспечение соблюдения интересов поставщиков и потребителей природного и сжиженного газа;

увеличение объемов проектных, строительно-монтажных и эксплуатационных работ в крае, связанных с проведением массовой газификации.

# 3. Перечень мероприятий Программы, объем и источники их финансирования

Мероприятия по основным направлениям Программы, объемы и источники их финансирования приведены в  приложении 1 к настоящей Программе.

# 4. Оценка социально-экономических последствий и совокупного бюджетного
эффекта от реализации Программы

Программа предусматривает повышение уровня газификации Кубани, для ее реализации необходимо построить объектов на сумму 5400,100 миллионов рублей ( приложение 2).

Реализация мероприятий Программы позволит:

увеличить среднекраевой уровень газификации на 7,02 процента;

построить 2323,7 километров газопроводов;

газифицировать 134000 квартир;

улучшить условия труда и быта более 500 тысяч человек;

создать 2,5 - 3 тысячи дополнительных рабочих мест;

ежегодно дополнительно привлекать в консолидированный бюджет Краснодарского края не менее 150 млн. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Программы в разрезе муниципальных образований приведены в таблице:

Прогноз уровня газификации по результатам реализации Программы

──────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────

Наименование        │         на 01.01.2007          │    Ожидаемый   │  Ожидаемый результат

муниципальных образований │                                │  результат по  │     на 01.01.2012

│                                │ итогам реализа-│

│                                │  ции программы │

├────────┬────────┬───────┬──────┼────────┬───────┼────────┬───────┬──────

│ протя- │ кол-во │кол-во │ уро- │ протя- │кол-во │ протя- │кол-во │ уро-

│женность│квартир │ квар- │ вень │женность│ квар- │женность│ квар- │ вень

│газопро-│ всего  │ тир,  │ гази-│газопро-│ тир,  │газопро-│ тир,  │ гази-

│ водов, │        │газифи-│ фика-│ водов, │газифи-│ водов, │газифи-│ фика-

│   км   │        │ циро- │ ции, │   км   │ циро- │   км   │ циро- │ ции,

│        │        │ванных │ про- │        │ванных │        │ванных │ про-

│        │        │природ-│ цен- │        │природ-│        │природ-│ цен-

│        │        │ным га-│ тов  │        │ным га-│        │ным га-│ тов

│        │        │  зом  │      │        │  зом  │        │  зом  │

──────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼──────

1              │    2   │    3   │   4   │   5  │    6   │   7   │    8   │   9   │  10

──────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼──────

Староминский район       │  218,8 │  14627 │   8983│ 61,4 │  28,8  │  2742 │  247,6 │  11725│ 80,16

# 5. Критерии выполнения Программы

Критериями оценки выполнения Программы являются:

подача газа населению через газопроводы не низкого, а среднего давления с установкой индивидуальных регуляторов давления;

применение в системах газоснабжения газопроводов среднего давления с использованием комбинированных регуляторов давления, применение которых по сравнению с ныне действующими позволит, в зависимости от масштабов населенных пунктов, их планировки и застройки, а также направлений использования газа, снизить затраты на строительство систем газоснабжения на 20 - 25 процентов;

повышение давления газа в межпоселковых металлических газопроводах до 2,5 МПа и в полиэтиленовых - до 1,2 МПа, что позволит экономить до 35 процентов металла и до 20 процентов тоннажа полиэтиленовых труб, при этом потенциальная аварийная опасность таких систем не возрастает;

широкое применение полиэтиленовых труб для строительства как межпоселковых газопроводов, так и распределительной газовой сети, что позволит снизить эксплуатационные затраты;

применение при строительстве (реконструкции) новейших технологий, современных материалов, комплексов оборудования и технических средств, включающих как отечественное, так и зарубежное оборудование, бытовую газовую аппаратуру, и прогрессивных методов организации и проведения работ, что позволит в 2 - 3 раза сократить сроки и в 1,5 - 2 раза - стоимость строительно-монтажных работ, особенно земляных, и получить значительный экономический эффект;

разработка и внедрение сберегающих технологий и оборудования;

повышение коэффициента полезного действия газоиспользующих агрегатов и бытовой газовой аппаратуры;

оснащение газовых отопительных котлов автоматическими регуляторами, реагирующими на повышение или понижение наружной температуры;

установка на каждом отопительном радиаторе термостатных регуляторов температуры и тепломеров;

внедрения режимных карт для промышленного газового оборудования;

установка газовых счетчиков.

Результаты реализации краевой целевой программы

"Газификация Краснодарского края" на 2007 - 2011 годы

─────────────────┬──────────────┬─────────────

Срок реализации │    Объем     │    Ввод

(год)      │финансирования│газопроводов,

│(тыс. рублей) │     км

─────────────────┼──────────────┼─────────────

2007      │     432571   │     186,2

─────────────────┼──────────────┼─────────────

2008      │    1066018   │     458,7

─────────────────┼──────────────┼─────────────

2009      │    1209379   │     520,4

─────────────────┼──────────────┼─────────────

2010      │    1261729   │     542,9

─────────────────┼──────────────┼─────────────

2011      │    1430403   │     615,5

─────────────────┼──────────────┼─────────────

Всего      │    5400100   │    2323,7

─────────────────┴──────────────┴─────────────

Приложение N 1

к  краевой целевой программе

"Газификация Краснодарского края"

на 2007 - 2011 годы

3.# Перечень мероприятий программы, объемы и источники их финансирования

─────────────────────────┬─────┬────────┬───────────────────────────────┬───────────────┬───────────

Наименование мероприятия│Срок │ Объем  │   В том числе из источников   │Государственный│Координатор

│реа- │финанси-│  финансирования (тыс. рублей) │ заказчик меро-│ программы

│лиза-│рования ├───────┬───────┬───────┬───────┤ приятия, полу-│

│ ции │        │ феде- │краевой│местный│ другие│ чатель субвен-│

│(год)│        │ральный│ бюджет│ бюджет│ источ-│ций (субсидий),│

│     │        │ бюджет│       │       │  ники │  исполнитель  │

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────

1             │  2  │    3   │   4   │    5  │   6   │   7   │       8       │     9

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────

Всего по Программе      │Всего│ 5400100│       │3506302│1403866│ 489932│орган местного │департамент

│2007 │  432571│       │ 101521│ 146963│ 184087│самоуправления,│по вопросам

│2008 │ 1066018│       │ 609532│ 356190│ 100296│получатель суб-│    ТЭК

│2009 │ 1209379│       │ 772040│ 367934│  69405│венций (субси- │

│2010 │ 1261729│       │ 733626│ 327288│  75815│     дий)      │

│2011 │ 1430403│       │1164583│ 205491│  60329│               │

─────────────────────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────┴───────────

В том числе по муниципальным образованиям:

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────

Староминский район      │Всего│   57514│       │  45442│  11562│    510│орган местного │департамент

│2007 │    6010│       │   5000│    500│    510│самоуправления,│по вопросам

│2008 │    5004│       │   3104│   1900│       │получатель суб-│    ТЭК

│2009 │   14100│       │  12690│   1410│       │венций (субси- │

│2010 │    1560│       │   1404│    156│       │     дий)      │

│2011 │   30840│       │  23244│   7596│       │               │

─────────────────────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────┴───────────

в том числе по объектам:

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

План-график синхронизации программ газификации регионов Российской Федерации (Краснодарский край)

─────────────────────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────┬───────────

Газификация ст-цы Ново- │Всего│    6010│       │   5000│    500│    510│орган местного │департамент

ясенская, х. Ясени Ста- │2007 │    6010│       │   5000│    500│    510│самоуправления,│по вопросам

роминского района       │2008 │        │       │       │       │       │получатель суб-│    ТЭК

│2009 │        │       │       │       │       │венций (субси- │

│2010 │        │       │       │       │       │     дий)      │

│2011 │        │       │       │       │       │               │

─────────────────────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────┴───────────

в том числе по объектам:

─────────────────────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────┬───────────

Строительство распреде- │2007 │     350│       │    315│     35│       │               │

лительного газопровода  │     │        │       │       │       │       │               │

по ул. Пионерской в     │     │        │       │       │       │       │               │

ст-це Новоясенская      │     │        │       │       │       │       │               │

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤               │

Строительство распреде- │2007 │     620│       │    558│     62│       │               │

лительного газопровода  │     │        │       │       │       │       │               │

низкого давления по пер.│     │        │       │       │       │       │               │

Мира в ст-це Новоясен-  │     │        │       │       │       │       │               │

ская                    │     │        │       │       │       │       │               │

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤               │

Строительство распреде- │2007 │     160│       │    144│     16│       │               │

лительного газопровода  │     │        │       │       │       │       │               │

низкого давления по ул. │     │        │       │       │       │       │               │

Б. Садовой в ст-це Ново-│     │        │       │       │       │       │               │

ясенская                │     │        │       │       │       │       │               │

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤               │

Строительство распреде- │2007 │     290│       │    261│     29│       │               │

лительного газопровода  │     │        │       │       │       │       │               │

низкого давления по ул. │     │        │       │       │       │       │               │

Советской в ст-це Ново- │     │        │       │       │       │       │               │

ясенская                │     │        │       │       │       │       │               │

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤               │

Строительство распреде- │2007 │     890│       │    801│     89│       │               │

лительного газопровода  │     │        │       │       │       │       │               │

низкого давления по ул. │     │        │       │       │       │       │               │

Школьной в ст-це Ново-  │     │        │       │       │       │       │               │

ясенская                │     │        │       │       │       │       │               │

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤               │

Расширение системы газо-│2007 │    2200│       │   1571│    119│    510│               │

снабжения х. Ясени Ста- │     │        │       │       │       │       │               │

роминского района Крас- │     │        │       │       │       │       │               │

нодарского края (2-я    │     │        │       │       │       │       │               │

очередь строительства) -│     │        │       │       │       │       │               │

наружный газопровод по  │     │        │       │       │       │       │               │

ул. Южной               │     │        │       │       │       │       │               │

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤               │

Строительство распреде- │2007 │     300│       │    270│     30│       │               │

лительного газопровода  │     │        │       │       │       │       │               │

низкого давления по ул. │     │        │       │       │       │       │               │

Садовой в ст-це Ново-   │     │        │       │       │       │       │               │

ясенская                │     │        │       │       │       │       │               │

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤               │

Строительство распреде- │2007 │     650│       │    585│     65│       │               │

лительного газопровода  │     │        │       │       │       │       │               │

низкого давления по ул. │     │        │       │       │       │       │               │

Набережной в ст-це Но-  │     │        │       │       │       │       │               │

воясенская              │     │        │       │       │       │       │               │

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤               │

Строительство распреде- │2007 │     200│       │    180│     20│       │               │

лительного газопровода  │     │        │       │       │       │       │               │

низкого давления по пер.│     │        │       │       │       │       │               │

Комсомольскому в ст-це  │     │        │       │       │       │       │               │

Новоясенская            │     │        │       │       │       │       │               │

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤               │

Строительство распреде- │2007 │     150│       │    135│     15│       │               │

лительного газопровода  │     │        │       │       │       │       │               │

низкого давления по ул. │     │        │       │       │       │       │               │

Выгонной в ст-це Ново-  │     │        │       │       │       │       │               │

ясенская                │     │        │       │       │       │       │               │

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤               │

Строительство распреде- │2007 │     200│       │    180│     20│       │               │

лительного газопровода  │     │        │       │       │       │       │               │

низкого давления "Безы- │     │        │       │       │       │       │               │

мянная" в ст-це Ново-   │     │        │       │       │       │       │               │

ясенская                │     │        │       │       │       │       │               │

─────────────────────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────┴───────────

Краевая целевая программа социально-экономического развития северных районов Краснодарского края

("Север") на 2004 - 2010 годы

─────────────────────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────┬───────────

│Всего│        │       │       │       │       │               │

│2007 │        │       │       │       │       │               │

│2008 │        │       │       │       │       │               │

│2009 │        │       │       │       │       │               │

│2010 │        │       │       │       │       │               │

─────────────────────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────┴───────────

Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года"

─────────────────────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────┬───────────

│Всего│        │       │       │       │       │               │

│2007 │        │       │       │       │       │               │

─────────────────────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────┴───────────

Фонд муниципального развития Краснодарского края

─────────────────────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────┬───────────

│Всего│        │       │       │       │       │               │

│2007 │        │       │       │       │       │               │

─────────────────────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────┴───────────

Объекты краевой целевой программы "Газификация Краснодарского края" на 2007 - 2011 годы

(с учетом критериев Законодательного Собрания Краснодарского края)

─────────────────────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────┬───────────

│Всего│   51504│       │  40442│  11062│       │орган местного │департамент

│2007 │        │       │       │       │       │самоуправления,│по вопросам

│2008 │    5004│       │   3104│   1900│       │получатель суб-│    ТЭК

│2009 │   14100│       │  12690│   1410│       │венций (субси- │

│2010 │    1560│       │   1404│    156│       │     дий).     │

│2011 │   30840│       │  23244│   7596│       │               │

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤               │

Строительство подводяще-│Всего│    3500│       │   1750│   1750│       │               │

го газопровода высокого │2007 │        │       │       │       │       │               │

давления по ул. Толстого│2008 │    3500│       │   1750│   1750│       │               │

к мкр. ЖД-2 в ст-це Ста-│2009 │        │       │       │       │       │               │

роминская с установкой  │2010 │        │       │       │       │       │               │

2 ШГРП                  │2011 │        │       │       │       │       │               │

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤               │

Строительство распреде- │Всего│    1504│       │   1354│    150│       │               │

лительного газопровода  │2007 │        │       │       │       │       │               │

высокого давления в х.  │2008 │    1504│       │   1354│    150│       │               │

Восточный Сосык-1. Уста-│2009 │        │       │       │       │       │               │

новка ШРП               │2010 │        │       │       │       │       │               │

│2011 │        │       │       │       │       │               │

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤               │

Строительство подводяще-│Всего│    1500│       │   1350│    150│       │               │

го газопровода высокого │2007 │        │       │       │       │       │               │

давления к х. Сторожи   │2008 │        │       │       │       │       │               │

Первые от х. Восточный  │2009 │    1500│       │   1350│    150│       │               │

Сосык                   │2010 │        │       │       │       │       │               │

│2011 │        │       │       │       │       │               │

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤               │

Строительство подводяще-│Всего│    7200│       │   6480│    720│       │               │

го газопровода высокого │2007 │        │       │       │       │       │               │

давления к п. Первомай- │2008 │        │       │       │       │       │               │

ский                    │2009 │    7200│       │   6480│    720│       │               │

│2010 │        │       │       │       │       │               │

│2011 │        │       │       │       │       │               │

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤               │

Строительство подводяще-│Всего│    5400│       │   4860│    540│       │               │

го газопровода высокого │2007 │        │       │       │       │       │               │

давления п. Заря        │2008 │        │       │       │       │       │               │

│2009 │    5400│       │   4860│    540│       │               │

│2010 │        │       │       │       │       │               │

│2011 │        │       │       │       │       │               │

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤               │

Строительство подводяще-│Всего│    1560│       │   1404│    156│       │               │

го газопровода высокого │2007 │        │       │       │       │       │               │

давления к х. Западный  │2008 │        │       │       │       │       │               │

Сосык-1 от х. Восточный │2009 │        │       │       │       │       │               │

Сосык                   │2010 │    1560│       │   1404│    156│       │               │

│2011 │        │       │       │       │       │               │

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤               │

Строительство подводяще-│Всего│     360│       │    324│     36│       │               │

го газопровода высокого │2007 │        │       │       │       │       │               │

давления к х. Западный  │2008 │        │       │       │       │       │               │

Сосык-2 от х. Западный  │2009 │        │       │       │       │       │               │

Сосык-1                 │2010 │        │       │       │       │       │               │

│2011 │     360│       │    324│     36│       │               │

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤               │

Строительство подводяще-│Всего│    1680│       │    840│    840│       │               │

го газопровода высокого │2007 │        │       │       │       │       │               │

давления к х. Веселый от│2008 │        │       │       │       │       │               │

х. Западный Сосык-2     │2009 │        │       │       │       │       │               │

│2010 │        │       │       │       │       │               │

│2011 │    1680│       │    840│    840│       │               │

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤               │

Строительство подводяще-│Всего│    6000│       │   5400│    600│       │               │

го газопровода высокого │2007 │        │       │       │       │       │               │

давления к п. Восточный │2008 │        │       │       │       │       │               │

│2009 │        │       │       │       │       │               │

│2010 │        │       │       │       │       │               │

│2011 │    6000│       │   5400│    600│       │               │

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤               │

Строительство подводяще-│Всего│   13200│       │  11880│   1320│       │               │

го газопровода к        │2007 │        │       │       │       │       │               │

п. Дальний              │2008 │        │       │       │       │       │               │

│2009 │        │       │       │       │       │               │

│2010 │        │       │       │       │       │               │

│2011 │   13200│       │  11880│   1320│       │               │

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤               │

Строительство распреде- │Всего│    6000│       │   3000│   3000│       │               │

лительного газопровода  │2007 │        │       │       │       │       │               │

низкого давления в южной│2008 │        │       │       │       │       │               │

части ст-цы Староминская│2009 │        │       │       │       │       │               │

в кварталах 250, 251,   │2010 │        │       │       │       │       │               │

270, 212                │2011 │    6000│       │   3000│   3000│       │               │

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤               │

Строительство распреде- │Всего│    3600│       │   1800│   1800│       │               │

лительного газопровода  │2007 │        │       │       │       │       │               │

низкого давления в се-  │2008 │        │       │       │       │       │               │

верной части ст-цы Ста- │2009 │        │       │       │       │       │               │

роминская               │2010 │        │       │       │       │       │               │

│2011 │    3600│       │   1800│   1800│       │               │

─────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┼───────────

Приложение N 2

к  краевой целевой программе

"Газификация Краснодарского края"

на 2007 - 2011 годы

Сводный перечень объемов капитальных вложений на строительство объектов газификации населенных пунктов

Краснодарского края на 2007 - 2011 годы

──────────────────┬──────┬─────┬───────┬───────┬──────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────

Наименование   │ Коли-│Феде-│Краевой│Местный│Другие│ Всего │ Лимиты капитальных вложений и источники финансирования

муниципального  │ чест-│раль-│       │       │источ-│       │                 по годам, тыс. рублей

образования    │  во  │ ный │       │       │ ники │       ├────────────────────────────┬────────────────────────────

│ объ- │     │       │       │      │       │            2007            │            2008

│ ектов│     │       │       │      │       ├─────┬───────┬───────┬──────┼─────┬───────┬───────┬──────

│строи-│     │       │       │      │       │феде-│краевой│местный│другие│феде-│краевой│местный│другие

│ тель-│     │       │       │      │       │раль-│       │       │источ-│раль-│       │       │источ-

│ ства,│     │       │       │      │       │ ный │       │       │ ники │ ный │       │       │ ники

│  шт. │     │       │       │      │       │     │       │       │      │     │       │       │

──────────────────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────

1         │   2  │  3  │   4   │   5   │   6  │   7   │  8  │   9   │   10  │  11  │  12 │   13  │   14  │  15

Староминский район│  13  │  0  │  45442│  11562│   510│  57514│  0  │   5000│   500 │   510│  0  │   3104│   1900│     0

Продолжение таблицы

──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Наименование   │     Лимиты капитальных вложений и источники финансирования по годам, тыс. рублей

муниципального  ├────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────

образования    │            2009            │            2010            │            2011

├─────┬───────┬───────┬──────┼─────┬───────┬───────┬──────┼─────┬───────┬───────┬──────

│феде-│краевой│местный│другие│феде-│краевой│местный│другие│феде-│краевой│местный│другие

│раль-│       │       │источ-│раль-│       │       │источ-│раль-│       │       │источ-

│ ный │       │       │ ники │ ный │       │       │ ники │ ный │       │       │ ники

│     │       │       │      │     │       │       │      │     │       │       │

──────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────

1         │  16 │   17  │   18  │  19  │  20 │   21  │   22  │  23  │  24 │   25  │   26  │  27

──────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────

Староминский район│  0  │  12690│   1410│     0│  0  │   1404│    156│     0│  0  │  23244│   7596│     0

──────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────┼─────┼───────┼───────┼──────